## Slide 1: Работа в YouTrack
Перейдите в режим просмотра

## Slide 2: Как мы работаем
Наша команда работает по Agile-методологии Scrum
Для планирования проектов и отслеживания задач мы используем YouTrack
На ресурсе организованы спринты, настроены рабочие процессы, используется Agile-доска и отслеживается время выполнения работы

## Slide 3: Где берем задачи
Часть задач поступает из Service Desk от пользователей компании
Также есть внутренние задачи и задачи от Проектного офиса – все они формируются и управляются в рамках Департамента ИТ

## Slide 4: Если задача поступила из Service Desk
На стороне YouTrack автоматически:
формируется карточка задачи
в список наблюдателей задачи добавляются специалист, осуществивший передачу задачи из Service Desk в YouTrack, и YouTrack-bot
Если в ходе выполнения задачи требуется вести переписку с Инициатором, при добавлении комментариев в карточке задачи следует размещать тег @YouTrack-bot
Если в ходе выполнения задачи требуется вести переписку с Инициатором, при добавлении комментариев в карточке задачи следует размещать тег @YouTrack-bot

## Slide 5: Для каждой задачи создается карточка в YouTrack
Разделы 2, 3 и 7 обязательны для заполнения.
В зависимости от выбранного проекта набор полей в карточке задачи может различаться.
Панель инструментов
(быстрые действия с задачей)
Наименование задачи
Описание задачи
Ссылки на связанные задачи (при наличии)
Область вложений к задаче
Журнал событий и комментарии к задаче
Набор полей, содержащих свойства задачи

## Slide 6: Что дальше
Задачи сгруппированы по спринтам на Agile-доске
Этапы
Для каждого разработчика предусмотрена Личная доска
На Личной доске спринтов отображаются назначенные Вам задачи, включенные в текущий спринт
 Информация о спринте и сроках
 Наименование выбранной доски

## Slide 7: Задача проходит несколько этапов жизненного цикла

## Slide 8: Чтобы начать работу с задачей
Авторизуйтесь в YouTrack
Перейдите на вкладку
Доски Agile
Откройте свою Sprints Board

## Slide 9: Измените статус задач
В момент начала работы над задачей необходимо переместить ее в колонку этапа В работе на доске спринта (захватить левой кнопкой мыши и перетащить)
Если в какой-то момент работа над задачей временно прекращена, но еще не завершена полностью, следует в обязательном порядке вернуть ее обратно в колонку Очередь
Вы можете взять в работу несколько задач одновременно

## Slide 10: Когда работа над задачей завершена
После завершения работы над задачей следует переместить ее на следующий этап – Передано в тест (отсюда ее заберет в работу тестировщик)
В зависимости от приоритета задачи следует взять ее в работу, а после устранения ошибок вновь переместить на этап Передано в тест
В случае выявления ошибок на этапе В тестировании тестировщик переместит задачу на этап Очередь и установит для нее статус Возврат на доработку

## Slide 11: Если тестирование прошло успешно
Вы можете сразу поместить разработанное решение (код) в хранилище
В коммите должен быть корректно указан номер задачи (пример: [SSR-5640] Наименование задачи)
Чтобы задача попала в "дневную" сборку и пошла далее по процессу, обязательно переместите ее на этап Помещено в хранилище.
Сделать это вы можете на доске спринта, либо проставив отметку в карточке задачи
Если указанные выше условия не будут выполнены, все дальнейшие перемещения задачи по этапам вам придется выполнить вручную
В недельную сборку может попасть всё, что было размещено в хранилище до 18:00 воскресенья

## Slide 12: Мы ведем учет рабочего времени
Учет осуществляется в рамках каждой задачи
В комментариях к списываемым трудозатратам следует дать краткое описание выполненных действий
Систематически сразу после прекращения работы над задачей вносите данные в раздел Затраченное время

## Slide 13
Больше подробностей о том,
как работать в YouTrack,
вы найдете здесь или здесь


## Slide 14
Добро пожаловать в команду!